竞争性谈判文件

项目名称： 武鸣校区一期南门南桥工程检测服务

采购单位：     武鸣新校区建设办公室

采购机构：    资产管理中心（招标采购科）

编制时间：          2020年7月

第一章  采购公告

广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务采购公告

一、采购项目

广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务。

二、采购方式

竞争性谈判。

三、采购内容

上控价为219452.00元的工程检测服务。（详见竞争性谈判文件）

四、资质要求

（一）具有省级及以上的住建部门颁发的相应工程质量检测资质证书。具有见证取样检测、主体结构检测、地基基础工程检测、桥梁检测等检测资质。

（二）本项目不接受联合体谈判。

五、报名材料

营业执照（复印件）、企业资质（复印件）。以上材料需加盖公章，材料不需密封，报名时现场核验。以上资料复印件均须加盖公章，并提供原件核验，否则视为资料不齐，报名无效。谈判文件报名成功后免费提供。

六、报名时间地点

（一）公告时间为：2020年7月  日至2020年7月  日，集中报名时间为2020年7月 日15:00-17:00，逾期不再接受报名。

（二）南宁市西乡塘区鹏飞路15号广西工商职业技术学院鹏飞校区教学楼2617室。

（三）2020年7月  日在鹏飞校区2417教室开标。

七、联系人及电话

韦老师，0771-2394894

广西工商职业技术学院

2020年 月  日

第二章  供应商须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务 |
| 2 | 供应商的基本条件： （1）具有省级及以上的住建部门颁发的相应工程质量检测资质证书。具有见证取样检测、主体结构检测、地基基础工程检测、桥梁检测等检测资质。 （2）本项目不接受联合体谈判。 |
| 3 | 报价：供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其将视为无效。 |
| 4 | 响应文件份数：正本 壹 份、副本 贰 份 |
| 5 | 有效期：自截止之日起至采购合同签订之日止。 1.1未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 - 1.2成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 6 | 谈判保证金金额：无。 |
| 7 | 响应文件接收时间：详见《采购公告》 地址：详见《采购公告》 |
| 8 | 履约保证金金额：无。 |
| 9 | 1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作无效处理。 2.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

第三章  项目需求

一、项目概况

项目名称：广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务。

项目地点：广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇红岭大道588号。

项目规模： 南桥长39米，宽37米，基础形式为独立基础；南门建筑面积122.03㎡，建筑高度5.1m，建筑层数为1层，框架结构。

二、采购范围

广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门和南桥的工程检测服务。检测范围包括但不限于：

1.常规建筑材料见证取样检测；

2.专项检测（主体、水电安装检测；建筑节能检测）；

3.桥梁动、静载检测；

4.其他检测项目：根据现行国家及广西有关规范、技术标准、图纸、项目当地相关行政主管部门规定达到竣工验收标准所需要的检测的其他事项。

检测服务期：以工程实际需要及发生时间为准。

三、南门南桥检测清单（详见附件）

四、报价形式及要求

报价形式：工程量清单报价，详见附件《南门南桥检测清单报价表》的1-5表。

五、其他要求

（一）合同价格形式：固定单价合同。

（二）关于计量的要求：

工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际检测服务中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，检测服务费结算以完成的实际工作量为准。

（三）关于检测变更估价的约定：

变更价款按下列方法进行：①工程量清单中已有相同检测项目的，按投标时的中标单价计算；②工程量清单中有类似检测项目的，参考类似的中标单价计算；③工程量清单中没有适用或类似检测项目的，按《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2017年版）（桂建检协[2017]65号）所列的单价，并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）计算；《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2017年版）（桂建检协[2017]65号）中无参考单价的，按政府及行业其他相关文件的参考单价或市场询价（由发承包双方协商确定），并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）计算。

(四)投标报价其他说明

投标报价包括了按招标人及国家政策规范和相关主管部门的要求实施和完成本项目全部检测工作所需的劳务费、技术服务费、专业检测人员、交通工具、检测办公室及测量仪器、常用试验器具、办公、通讯、保险、税费和利润等检测业务有关一切费用和政策性文件规定及风险、责任和各种应有的费用。

第四章  评审办法

广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务

采购评审办法

- 评标方法

1.本项目采用最低评标价法。

2.响应文件满足采购文件全部实质性要求，且最终竞标报价最低的供应商为成交候选人。

- 成交人推荐原则

1.谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出成交候选人（报价相同时，依次按技术指标高优先、服务方案好优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。
    三、说明
    1.供应商应在响应文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因供应商资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由供应商自负。
    2.对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身成本的竞标价，谈判小组有权予以拒绝。
    3.供应商一旦被发现有虚假响应情况，将被取消竞标或成交资格。

第五章  响应文件格式

广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务

采购响应文件

项目名称：

供应商名称：                        （公章）

法定代表人或其授权代表：        （签名）

联系方式：

2020年   月   日

一、报价表

广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务采购投标报价表

| 投标单位 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 有关要求 | 根据我院的需求并结合现场实际情况，广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门和南桥的工程检测服务，检测范围包括但不限于： - 常规建筑材料见证取样检测； 2.专项检测（主体、水电安装检测；建筑节能检测）； 3.桥梁动、静载检测； 4.其他检测项目：根据国家及广西有关规范、技术标准、图纸、项目当地相关行政主管部门规定达到竣工验收标准所需要的检测的其他事项。 5.检测服务期：以工程实际需要及发生时间为准。 |  |  |  |  |
| 报 价 | 元。（ 大写： ），具体报价按照附件《南门南桥检测清单》的 1-5 表进行，报价时需附附件 1-5 表并盖章确认，不允许修改1-5表的内容，否则报价无效，取消竞谈资格。 |  |  |  |  |
| 延期赔偿 | 以双方项目合同或协议约定检测服务时间为限，项目检测服务出现延期，按 元/天赔付给采购方。 |  |  |  |  |
| 其他承诺 | 此项可以另起一页具体描述，作为评审参考条款。 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

委托代理人（签字）：

时    间：

二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

（竞标人名称）    ，为中华人民共和国合法企业，法定地址：          ，（法定代表人） 特授权         代表我公司全权办理广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务采购的竞标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：           授权人签名：

职务：           职务：

（公章）

年   月   日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

三、投标人授权代表身份证明书

投标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权（被授权人）    前来参加广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务采购的竞标、谈判、签约、执行等具体工作。

特此证明

附：（授权人）身份证扫描件（正、反面）

（被授权人）身份证扫描件（正、反面）

授权代表签字：

供应商名称（公章）

年    月    日

四、投标人基本情况表

| 企业名称 |  | 企业类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮编 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 年总产值 |  | 主营产品名称 |  |
| 流动资产 |  | 固定资产 |  |
| 长期债务 |  | 流动债务 |  |
| 公司人数 |  | 开户银行 |  |
| 税号 |  | 账号 |  |

投标人：（单位名称）                        （公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签名）

年    月    日

五、投标单位资质文件资料清单

1. 主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）；

2、企业资质（复印件盖公章）

注：所有复印件应加盖公章。

第六章  合同主要条款

合同编号：

建筑工程检测合同范本合同

甲方（采购方）： 广西工商职业技术学院

乙方（供应方）：

合同签订日期：     年      月      日

广西壮族自治区房屋建筑和市政工程

检测合同范本

（2017年版）

委托方合同编号：

服务方合同编号：                   号

广西住房和城乡建设厅                                                        制定

第一部分  协议书

委托方：  广西工商职业技术学院   （以下简称甲方）

服务方：                         （以下简称乙方）

甲方委托乙方对其开发建设（承建）的广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程进行检测，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     工程质量检测事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务。

工程地址：广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇红岭大道588号。

建筑面积：南桥长39米，宽37米，基础形式为独立基础；南门建筑面积122.03㎡，建筑高度5.1m，建筑层数为1层，框架结构。

结构类型：

工程概算投资额或建筑安装工程费：

工程检测范围：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件（查施工范本）

1. 中标通知书（如有）；

2、投标函及其附录(如有)；

3. 专用合同条款及其附件；

4. 通用合同条款；

5、工程检测与相关服务规范

6、已标价的工程量清单（如有）

7、图纸

8. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  甲方派遣的人员和设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、质量要求

工程检测质量符合                          标准。

五、检测项目负责人

检测项目负责人：

身份证号码：

六、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为（大写）：               （¥       ）。

1.具体检测内容及抽检数量，详见招标文件；

2.合同价格形式为                    。

七、双方承诺

1. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定为乙方开展工程质量检测提供条件，并按本合同约定支付合同价款。

2. 乙方向甲方承诺：

（1）按照本合同约定提供工程质量检测报告与相关服务。

（2）按照法律规定及合同约定组织完成工程检测工作，不转包或违法分包。

3.甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、合同订立

1.订立时间：          年       月      日。

2.订立地点：                                 。

3.补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4.合同生效：本合同自                    生效。

5.本合同一式    份，均具有同等法律效力，双方各执     份。

甲方：   （盖章）                   乙方：   （盖章）

住所：                              住所：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                  的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

联系人：                           联系人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施工程质量检测与相关服务的建设工程。

1.1.2  “工程质量检测”是指建设工程质量检测机构接受委托，依照国家有关法律、法规、规章和技术标准，对建设工程及其所使用的建筑材料、中间产品、设备、构配件的质量安全、使用功能等进行测试的活动。

1.1.3 “相关服务”是指工程质量检测机构受委托方的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、建造、保修、使用等阶段提供的服务活动。

1.1.4 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。

1.1.5 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指代表工程质量检测机构，全面负责履行本合同、主持项目工程质量检测工作的检测人员。

1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。

1.1.10 “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。

1.1.11 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.12 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.13“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程检测过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 乙方义务

2.1 乙方的工作范围和内容

2.1.1 乙方工作范围和内容在专用条件中约定。

2.1.2相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 工程质量检测与相关服务依据

2.2.1工程质量检测依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工程质量检测依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目组成员

2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目组，配备必要的检测设备。项目组的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，项目负责人及重要岗位检测人员应保持相对稳定，以保证工程质量检测工作正常进行。

2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目组人员。乙方更换项目组人员时，应以相当资格与能力的人员替换，乙方更换项目组其他检测人员，并通知委托方。

2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的检测人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目组工程质量检测人员。

2.4 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在工程质量检测与相关服务范围内，甲方提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。

2.5 提交报告

乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交工程质量检测与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，甲方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录等相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将工程质量检测有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、场地、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．甲方的义务

3.1 提供资料

甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

3.2 提供工作条件

甲方应为乙方完成工程质量检测与相关服务提供必要的条件。

3.2.1 甲方应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、场地、设备，供乙方无偿使用。

3.2.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

3.3 委托方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应及时通知（含书面）乙方。

3.4答复

甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.5 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

4. 违约责任

4.1 乙方的违约责任

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因乙方违反本合同约定给委托方造成损失的，乙方应当赔偿委托方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿委托方由此发生的费用。

4.2 甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，甲方应赔偿乙方由此引起的费用。

4.2.3 甲方未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。

5.4 有争议部分的付款

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到甲方提交的支付申请书后7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的检测工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。

6.2.4合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.5合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起检测与相关服务的数量、范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费、工程量增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。

6.2.7因工程规模、检测范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天后发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将检测与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第4.1款约定的责任。

6.3.3 乙方在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经甲方同意，检测人员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。

8.2咨询费用

经甲方同意，根据工程需要由乙方组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.4 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.5 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.6 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关检测与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：   /        。

2. 合同有效期及检测内容、频率、执行技术标准

2.1 本合同从工程开工之日开始实施至检测工作完成资料移交之日止。

2.2 由于非乙方原因，使得施工阶段的实际检测服务期超出合同服务期时，乙方不得拒绝继续提供服务。

2.3 由于乙方原因资料未及时整理和扫尾工作期过长而导致完工验收推迟，使得施工阶段的实际检测服务期延长，乙方不得拒绝继续提供服务，甲方不另支付费用。

2.4 项目土建、安装、装饰等项目的工程检测（本项目建设全过程中除人防、特种设备等所有需要检测的项目），频率按现行国家、地方行业强制性标准，施工、验收、检测标准要求执行。

2.5 执行技术标准：现行国家、行业及地方的有关施工、验收、检测规范、标准。

3. 提交服务时间和地点

3.1 提交服务时间：项目竣工验收前

3.2 提交服务地点：甲方指定地点

3.3 乙方必须按投标文件承诺的响应条款向甲方提供服务。

3.4 乙方在为甲方提供服务时，必须保证其服务质量不低于本项目招标文件、检测合同中规定的要求以及投标人在其投标文件中所做出的承诺。

3.5 乙方必须按照本项目招标文件、检测合同中规定的服务要求及其工程检测大纲中做出的承诺为甲方提供服务。

4. 履约保证金

4.1 乙方交纳（大写）人民币                    （￥           元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5. 产权

5.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

5.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 10.3 项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

6. 技术资料

6.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7. 验收

7.1 甲方应在乙方完成工程检测服务内容之日起五个工作日进行验收。

7.2 甲方对乙方所提供的工程检测服务内容依照合同约定及国家有关标准进行逐项验收，验收不合格的，责令乙方进行整改，后果由乙方负责。

7.3 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在五个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

7.4 甲方必须要求项目工程总承包中标单位按工程竣工验收所需质保资料送检或通知乙方到现场检测。工作中除主体结构工程现场检测、建筑物附属设备安装工程检测、室内环境检测、建筑幕墙检测、消防检测、防雷检测、水质检测（即生活饮用水检测）等项目由乙方派试验人员到工地现场进行检测外，其余各项试验，由甲方责令项目工程总承包中标单位根据国家及行业有关标准、规范、规程和南宁市建委及南建管字【2017】42 号文“关于严格执行《广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则》的通知”要求、在监理或甲方的见证下将试样按时送至乙方试验室进行试验检测（现场取样的模具由施工中标单位自备）。

7.5 乙方应按规范及广西工商职业技术学院武鸣校区南门南桥工程施工单位要求的时限提供检测报告，不得因乙方提交检测报告的时间延误而影响本工程的施工进度。

7.6 乙方向甲方提交检测报告的份数必须满足现行南宁市建委及广西区建设厅有关文件要求。

8. 合同价款调整与支付

8.1本项目检测费按固定综合单价计取，此综合单价包括了按招标

人及国家政策规范和相关主管部门的要求实施和完成本项目全部检测工作所需的劳务费、技术服务费、专业检测人员、交通工具、检测办公室及测量仪器、常用试验器具、办公、通讯、保险、税费和利润等检测业务有关一切费用和政策性文件规定及风险、责任和各种应有的费用。

8.1.1工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责

任依据，实际检测服务中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行

合同的责任，检测服务费结算以完成的实际工程量为准。

8.1.2变更价款按下列方法进行：①工程量清单中已有相同检测项

目的，按投标时的中标单价计算；② 工程量清单中有类似检测项目的，参考类似的中标单价计算；③工程量清单中没有适用或类似检测项目的，按《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2017 年版）（桂建检协[2017]65号）所列的单价，并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）计算；《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2017年版）（桂建检协[2017]65 号）中无参考单价的，按政府及行业其他相关文件的参考单价或市场询价（由发承包双方协商确定），并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）计算。

8.2 付款方式：本项目无预付款，乙方根据项目每月已完成的检测量向甲方申请检测费，费用支付限额为检测完成量的 80%，竣工验收完毕后 10 个工作日内支付剩余费用。

8.3 乙方向甲方申请支付每笔检测费用时，需同时向甲方开具足额有效的增值税发票。

9. 售后检测服务

9.1 乙方必须设立专门项目负责人（姓名：        联系电话：       ），有专人提供从受理委托到检测报告出具的全过程服务，明确成立的工程检测小组成员及人数。如专门服务人员的联系方式如有变更，必须及时通知甲方。

9.2 为甲方建设的建设工程检测提供优质优先服务，提供全年每天 24 小时服务，实行 24小时电话值班制度。

9.3 甲方有权根据招标文件及乙方投标文件中的有关内容，对乙方的经营场所、生产设备和设施、技术人员、生产管理情况等进行实地核验；有权对检测质量进行监督和检查；受理项目施工单位对乙方违反本协议规定行为的投诉，协调服务过程中发生的纠纷；有权将乙方的严重违法违约行为报建设主管部门并在网络媒体或其他媒体上进行公布。乙方应自觉接受甲方或建设主管部门的监督检查；应建立工程检测档案制度，妥善保管合同、结算清单等相关资料，以备查验。

10. 权利与义务

10.1 甲方：

10.1.1 提前一天向乙方检测组负责人进行工作安排（书面或电话通知），现场具备检测条件后，在满足规范要求的前提下，乙方必须按甲方书面通知要求的日期内完成试验检测。

10.1.2 在乙方进行现场检测过程中，负责协调乙方与被检测单位的关系，及时提供现场委托内容及见证相关资料；

10.1.3 按规定及时获得检测成果或检测报告；

10.1.4 按本合同规定方式支付乙方检测费。

10.1.5 如发现乙方违规出具虚假报告，甲方有权单方解除合同及拒绝支付尚未支付的检测费，并上报上级建设主管部门作出处罚，并记一次不良从业行为记录，所产生的经济、法律责任由乙方承担。

10.2 乙方

10.2.1 乙方按合同规定配合甲方对项目按相关规范进行检测，及时向甲方递交科学准确、

完整有效的检测报告、文件，并对其质量和真实性负责，乙方应委派具有丰富检测经验且取得相应从业资格的人员进行检测，并指定专人负责。

10.2.2 乙方应按甲方检测工作需要，组成专门的检测组，专门负责检测工作，检测人员必须持证上岗。

10.2.3 严格按照现行国家和行业有关标准和规范进行检测，提供的检测报告必须项目齐全、数据可靠、结论明确，具有法律效力，负有法律责任，并对检测报告内容负责，报告书中必须有明确的检测结果和结论。

10.2.4 加强现场安全管理，做到文明检测，并对检测过程中检测人员的人身及财产安全负责（非乙方原因造成的除外）。

10.2.5 在现场检测或室内试验完成后，24 小时内将检测结果告知甲方，三个工作日内出具检测报告。

10.2.6 由于乙方的错误造成工程质量事故，乙方除负法律的责任和负责采取补救措施外，应减收直接接受损失部分的工作检测服务费，并向甲方赔偿直接经济损失。

10.2.7 乙方在本项目的检测过程中，必须密切配合甲方、监理单位及施工单位开展工作，接受甲方对进场作业单位的管理制度，服从甲方派驻工地代表发出的指令。

10.2.8 乙方不得接受施工单位财物，更不能向施工单位索取财物，不参加施工单位宴请等可影响检测报告真实性的一切活动。

10.2.9 进行现场工作时，要按现行相关安全法规、管理规定做好自身及影响他人的安全措施，因乙方违反安全规定、造成人身伤害等事故的，一切经济及法律责任由乙方负责，给甲方造成损失的，须赔偿甲方的直接经济损失。

10.2.10 乙方不得将委托事项转委托给第三方（特殊项目检测确实需要委托其他机构检测的，如防雷、消防、见证取样等须经甲方书面同意），否则甲方有权单方解除合同且无需支付该部分检测费用，其他一切经济、法律责任由乙方负责。

11. 分包

允许分包。须经甲方书面同意。

12. 违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收检测成果的，甲方向乙方赔付拒收检测费总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期支付检测费用的，甲方应按应付未付款每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 在合同履行期间，除本合同已有约定，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行的工作其检测费用按实际完成工作量比例支付。

12.4 乙方逾期交付检测成果的，乙方应按应交付检测成果对应检测费用每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付检测费中扣除。逾期超过约定日期十五个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违法行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.5 乙方交付的检测报告、文件达不到相关规定的部分，甲方可要求乙方返工，乙方按甲方的要求进行返工，直到符合相关规定。因乙方原因达不到相关规定的标准，由乙方承担返工费，返工后仍达不到相关规定的标准，乙方承担违约责任，并将因此造成的直接损失，直接赔偿给甲方。

12.6 乙方必须按相关规范及规定要求的频率进行试验检测，若乙方未按相关规范、频率进行检测的，甲方有权处以 500 元-2000 元/次的处罚，并有权拒绝支付该部分的检测费。乙方须满足相关检测、验收规定最低要求的检测频率进行检测，无法满足规范及验收要求的，乙方必须及时补救以满足验收要求，若乙方不采取措施补救，甲方有权直接委托第三方进场检测，费用由甲方从乙方合同价中扣除，并扣罚 10%该检测项目的违约金。

12.7 乙方若弄虚作假，出具弄虚作假的试验检测结果，甲方有权处以 1000 元-5000 元/次处罚，并有权单方解除合同，一切经济及法律责任由乙方承担。

12.8 乙方若不按时进场进行试验检测的，甲方有权处以 500-1000 元/次的违约处罚。乙方不按时进场进行检测，影响项目进度的，经甲方 2 次约谈乙方项目负责人及法人仍不进场检测的，甲方有权单方解除合同，在甲方发出终止合同到乙方公司后，乙方必须在 10 天内完成退场，否则甲方有权直接清理乙方在项目内的物品。

12.9 因乙方单方原因解除、终止合同的，如合同尚未履行，乙方须向甲方赔偿合同总价款的 20%作为违约金；如合同已经部分履约的，由甲方视乙方已检测的内容决定。检测报告符合验收要求，按已检测部分总价的 70%结算。如因乙方未检测部分，给甲方造成其他经济损失的，由乙方另行赔偿。

13. 安全生产责任

13.1 乙方在提供服务过程中，需严格履行安全生产规程，管理好工作人员，因乙方原因导致的任何质量安全生产事故，由乙方自行承担责任，并相应赔偿损失。

14. 不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，

其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15. 合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

15.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议报相关管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

15.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书

（2）招标文件

（3）招标文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）投标文件

（5）履约保证金交纳证明

（6）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

15.5 本合同正、副本各一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

16. 补充条款：

附录A  相关服务的范围和内容

A-1

A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

/

附录B  甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  甲方派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

B-2  甲方提供的房屋、场地

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 设备用房 | / | / | / |
| 2. 样品用房 | / | / | / |
| 3. 设备场地 | / | / | / |

B-3  甲方提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程设计及施工图纸 | / | / | / |
| 2. 施工资料 | / | / | / |
| 3. 监理资料 | / | / | / |
| 其他文件 | / | / | / |

B-4 甲方提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公设备 | / | / | / |
| 2. 交通工具 | / | / | / |
| 3. 水 | / | / | / |
| 4. 电 | / | / | / |
| 5. 照明 | / | / | / |
| 6. 爬梯 | / | / | / |

B-5甲方负责修复乙方为实施检测工作所必需对工程进行破拆的部位。

B-6甲方负责修筑乙方车辆在检测场地内为实施检测工作所必需的简易道路。

B-7甲方负责提供检测工作面（如三通一平等）。

B-8乙方与甲方约定的其他内容：      /

附件

南门南桥检测清单报价表

| 表1 工程质量检测费汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测分项 |  | 检测费（元） | 备注 |
| 1 | 广西工商职业技术学院武鸣校区一期南门南桥工程检测服务 | 常规建筑材料 见证取样检测 |  |  | 表二 |
| 2 |  | 专项检测 | 主体、水电安装检测 |  | 表三 |
| 3 |  |  | 建筑节能检测 |  | 表四 |
| 4 |  | 桥梁动、静载检测 |  |  | 表五 |
| 5 |  | 合 计 |  |  |  |

| 表2 常规建筑材料见证取样检测报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 检测内容 |  | 计量单位 | 工程量计算式或计算依据 | 检测数量 | 单价(元) | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 南门 | 水泥 |  | 组 | 同一生产厂家、等级、品种、批号编号每200t取1组 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 砂 |  | 组 | 同产地，同规格每400m3或600t取1组 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 石 |  | 组 | 同产地，同规格每400m3或600t取1组 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 混凝土 | 混凝土抗压 | 组 | 同一强度等级每100m31组，每层不少于1组 | 4 |  |  |  |
| 5 |  | 页岩砖/砌块 | 烧结多孔砖 | 组 | 同一同品种，规格、等级每10万块1组 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土砌块 | 组 | 同一同品种，规格、等级每5万块1组 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 钢材 | 钢筋原材 (d≤12mm) | 组 | 同一牌号、炉罐号、规格每60t取1组 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋原材 (12＜d≤20) | 组 | 同一牌号、炉罐号、规格每60t取1组 | 2 |  |  |  |
| 7 |  | 砂浆配合比 | 砌筑砂浆 | 组 | 每一种类、强度等级1组 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 抹灰砂浆 | 组 | 每一种类、强度等级1组 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 砂浆试块 | 砌筑砂浆试块 | 组 | 各强度等级每一楼层或每250m3砌体1组 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 抹灰砂浆试块 | 组 | 各强度等级每50个自然间（大面积房间或走廊等按抹灰面积30㎡为一间）1组 | 4 |  |  |  |
| 9 |  | 钢管扣件 |  | 组 | 每种规格每500套检测一组 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 安全网 |  | 组 | 每种规格每500张检测一组 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 钢管 |  | 组 | 同一品种、规格、型号200根为一组 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 型钢/角钢/钢板 |  | 组 | 同一牌号、炉罐号、规格每60t取1组 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 高分子自沾防水卷材 |  | 组 | 同品种、同规格的5000㎡片材（如日产量超过8000㎡则以8000㎡）为一批 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 聚合物水泥基防水涂料 |  | 组 | 同一类型产品10t为一批，不足10t也作为一批 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 聚氨酯防水涂料 |  | 组 | 同一类型、同一规格15t为一批，不足15t也按一批计 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 聚乙烯丙纶防水卷材 |  | 组 | 以10000㎡同类同型的卷材为一批，不满此数也按一批计 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 外墙底漆 |  | 组 | 以同一类型、同一规格、同一时间进场材料为一批。 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 外墙面漆 |  | 组 | 以同一类型、同一规格、同一时间进场材料为一批。 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 反射隔热涂料 |  | 组 | 以同一类型、同一规格、同一时间进场材料为一批。 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 腻子 |  | 组 | 每15t同类产品为一批，不足15t亦作为一批 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 土工击实 |  | 组 | 不同土源、不同土质每5000m3做1次 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 压实度 |  | 组 | 独立柱基下垫层不应少于1个点 | 24 |  |  |  |
| 23 | 南桥 | 水泥 |  | 组 | 同一生产厂家、等级、品种、批号编号每200t取1组 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 砂 |  | 组 | 同产地，同规格每400m3或600t取1组 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 石 |  | 组 | 同产地，同规格每400m3或600t取1组 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 混凝土 | 混凝土抗压 | 组 | 同一强度等级每100m31组，每层不少于1组 | 25 |  |  |  |
| 27 |  | 页岩砖/砌块 | 烧结多孔砖 | 组 | 同一同品种，规格、等级每10万块1组 | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  | 混凝土砌块 | 组 | 同一同品种，规格、等级每5万块1组 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 钢材 | 钢筋原材 (d≤12mm) | 组 | 同一牌号、炉罐号、规格每60t取1组 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋原材 (12＜d≤20) | 组 | 同一牌号、炉罐号、规格每60t取1组 | 4 |  |  |  |
| 30 |  | 焊接 | 钢筋焊接 （d≤12mm） | 组 | 同牌号接头300个为一批 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋焊接 （12mm＜d≤20mm） | 组 | 同牌号接头300个为一批 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋焊接/机械连接（20mm＜d≤28mm） | 组 | 同牌号接头300个为一批 | 5 |  |  |  |
| 31 |  | 砂浆试块 | 砌筑砂浆试块 | 组 | 各强度等级每一楼层或每250m3砌体1组 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 抹灰砂浆试块 | 组 | 各强度等级每50个自然间（大面积房间或走廊等按抹灰面积30㎡为一间）1组 | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 钢管扣件 |  | 组 | 每种规格每500套检测一组 | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 安全网 |  | 组 | 每种规格每500张检测一组 | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 钢管 |  | 组 | 同一品种、规格、型号200根为一组 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3 主体结构及水电安装工程检测报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 分项工程 | 检测项目 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 抽样规则 |
| 1 | 南门（建筑面积121.41㎡） | 主体结构工程 | 墙体拉结筋抗拉拔试验 | 20 | 根 |  |  | 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)表9.2.3确定 |
|  |  |  | 钢筋混凝土保护层厚度 | 10 | 个 |  |  | 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)附录E.0.1.条规定：对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 |
|  |  |  | 楼板厚度 | 5 | 个 |  |  | 根据南宁市建筑管理处文件《关于加强房屋建筑工程结构实体钢筋保护层厚度质量控制的通知》（南建管字[2015]17号）中：在选定的板类构件（不含悬挑板）中，检测板负筋保护层厚度数量不得少于50%，并应对选定的板构件进行楼板厚度检测。 |
|  |  |  | 回弹法检测混凝土强度 | 5 | 个 |  |  | 按批量进行检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件，当检验批构件数量大于30个时，抽样构件数量可适当调整，并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量。 |
|  |  | 水电安装工程 | 管道水压、绝缘电阻、接地电阻 | 121.41 | ㎡ |  |  | 绝缘电阻抽检5%自然间,管道水压、接地电阻全数检测 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表4 节能检测报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 分项工程 | 检测项目 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 抽样规则 |
| 1 | 南门（建筑面积：121.41m²） | 屋面节能工程 | 挤塑板的导热系数、体积密度、抗压强度 | 1 | 组 |  |  | 同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次 |
|  |  |  | 挤塑板的燃烧性能等级（SBI、可燃性） | 1 | 组 |  |  |  |
| 2 |  | 墙体节能工程 | 保温砂浆导热系数、密度、抗压强度（标养） | 1 | 组 |  |  | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验一次；面积每增加5000m2应增加一次 |
|  |  |  | 保温砂浆导热系数、密度、抗压强度（同养） | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆可操作时间、粘接强度、浸水粘接强度 | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 网格布断裂强力、断裂伸长率、耐碱强力保持率 | 0 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 墙体传热系数（试验室） | 1 | 幅 |  |  |  |
|  |  |  | 外墙节能构造的现场实体检验 | 3 | 芯 |  |  | 每种节能做法的外墙应抽查不少于3处 |
| 3 |  | 建筑外窗工程 | 外窗三性（气密、水密、抗风压性能） | 1 | 组 |  |  | 同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于1组（3樘/件） |
|  |  |  | 中空玻璃的可见光透射比、遮阳系数 | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 中空玻璃的露点试验 | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 外窗型材壁厚、膜厚 | 1 | 组 |  |  |  |
| 4 |  | 配电与照明节能工程 | 电线导体电阻、导体直径 | 2 | 规格 |  |  | 同厂家各规格总数的10%，且不少于2个规格 |
|  |  |  | 电缆导体电阻、导体直径 | 2 | 规格·芯 |  |  |  |
|  |  |  | 室内照度 | 8 | 点 |  |  | 同一功能区抽检数量不少于两次 |
|  |  |  | 一般显色指数 | 9 | 点 |  |  |  |
|  |  |  | 照明功率密度 | 2 | 处 |  |  |  |
| 5 |  | 空气质量检测 | 甲醛、氡、氨、苯、TVOC | 4 | 点 |  |  |  |
| 6 |  | 防雷检测 | 接闪器、引下线、接地装置、防雷区划分和分类、电磁屏蔽、等电位连接、电涌保护器（SPD）型号 | 121.41 | m² |  |  |  |
| 7 |  | 消防检测 | 火灾报警系统、消防给水系统、防火门及防火卷帘系统、通风排烟阻火系统 | 121.41 | m² |  |  |  |
| 8 |  | 生活用水 | 肉眼可见物含量、浑浊度、PH、氯化物、硫酸盐、总硬度 | 1 | 点 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表5 桥梁动、静载检测报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 分项工程 | 检测项目 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 抽样规则 | 备注 |
| 1 | 南桥 | 桥梁动、静载检测 | 桥梁动载 | 2 | 孔 |  |  | 本工程桥梁结构类型为连续梁，共4幅，每幅1联，每联3孔，均为3x13，根据受力不利状况，抽取有代表性的、重要的行车道两幅进行荷载试验，每联做1孔，共需要做2孔。抽检依据为《公路桥梁荷载试验规程》3.1.3条及3.2.2条 | 抽检第一幅和第四幅各一孔 |
| 2 |  |  | 桥梁静载 | 2 | 孔 |  |  |  |  |
| 小计（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 南桥 |  | 桥检车 | 2 | 台班 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 加载车 | 8 | 台班 |  |  |  |  |
| 小计（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |